PROGRESS REPORT 1 PROJECT MOBILE PROGRAMMING

APLIKASI BAGIRASA

KELOMPOK 2 KELAS B

| Nama Anggota Kelompok | 1. Dimas Radithya (2311523026) 2. Trilen Surya Ningsih (2311522004) 3. Larisa Alifia (2411523026) |
| --- | --- |
| Identitas Proyek | Judul: BagiRasa – Aplikasi Mobile Berbasis Flutter untuk Redistribusi Makanan Surplus di Lingkungan Kampus Deskripsi: BagiRasa menghubungkan pendonor makanan surplus (kantin, warung, dan individu di lingkungan kampus) dengan penerima yang membutuhkan untuk mengurangi food waste. Aplikasi ini selaras dengan SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Target Pengguna: Mahasiswa, staf kampus, dan pemilik UMKM di sekitar kampus. Teknologi: Flutter (Dart), state management Provider, OpenStreetMap, kamera, dan GPS. Penyimpanan data: database loal. |
| Ringkasan Progress | Pada Progress Report 1, aplikasi BagiRasa telah dapat dijalankan pada emulator / perangkat fisik. Pengembangan mencakup tiga modul utama, yaitu Donasi Makanan (Modul A), Permintaan & Klaim (Modul B), serta Titik Pengambilan & Lokasi (Modul C). Interaksi, pengelolaan state, dan navigasi antar-screen sudah berjalan pada fitur yang berstatus Selesai. Target PR1: Menjalankan flow utama dari pembuatan listing sampai countdown pengambilan pada gabungan tiga modul, dengan seluruh screen Modul A dan B serta screen inti Modul C (peta dan pengelolaan titik pengambilan) berjalan. Capaian: 9 dari 17 fitur berstatus Selesai, 7 Dalam Proses, dan 1 Belum Dikerjakan (lihat tabel status). Pada tingkat screen, 11 dari 19 screen berstatus Selesai dan 8 Dalam Proses (seluruh screen Modul B karena belum ada di branch master, serta Rute & Estimasi, Countdown & Pengingat, dan Izin Lokasi & GPS Mati). Bagian yang disimulasikan atau belum selesai dicantumkan pada kolom Keterangan di tabel status dan pada baris Pekerjaan Berikutnya. |
| Status Fitur & Screen |  |
| Status pengerjaan fitur dan screen per modul pada saat laporan ini dibuat: No; Fitur / Screen; PIC; Target PR1; Status; Keterangan. Modul A – Donasi Makanan (PIC: Trilen). 1; CRUD listing donasi (buat, lihat, ubah, hapus); Trilen; Selesai; Selesai; Mencakup Beranda (A1), form buat/ubah (A2), detail (A3), dan hapus listing (A4).. 2; Pencarian & filter (jenis makanan, sisa waktu, titik pengambilan); Trilen; Selesai; Selesai; Filter lokasi berdasarkan titik pengambilan, bukan jarak.. 3; Status otomatis: tersedia → habis diklaim → kadaluarsa; Trilen; Dalam progres; Dalam progres; Dihitung dari stok dan waktu kadaluarsa (food_listing.dart). Status “habis diklaim” menunggu Modul B karena stok belum berkurang dari klaim.. 4; Riwayat & statistik makanan yang diselamatkan; Trilen; Selesai; Selesai; Dihitung dari data listing pada repository; belum dari klaim Modul B.. 5; Notifikasi listing baru; Trilen; Selesai; Selesai; Daftar notifikasi dalam aplikasi (A6) berisi data contoh; belum otomatis dibuat saat listing baru. Tanpa push notification.. 6; Kamera untuk foto makanan; Trilen; Dalam progres; Dalam progres; Kamera dan galeri berjalan lewat bottom sheet sumber foto (image_picker). Penanganan izin kamera ditolak belum ada, dan foto baru disimpan sebagai path.. Modul B – Permintaan & Klaim (PIC: Larisa). 7; Pengajuan klaim & penentuan jumlah yang diambil; Larisa; Selesai; Dalam Proses; Belum ada di branch master; tab Klaim pada MainShell masih placeholder.. 8; Terima / tolak klaim oleh pendonor; Larisa; Selesai; Dalam Proses; Belum ada di branch master; aktor pendonor direncanakan disimulasikan pada satu perangkat.. 9; Sistem antrean FIFO saat permintaan melebihi stok; Larisa; Selesai; Dalam Proses; Belum ada di branch master.. 10; Riwayat makanan yang pernah diklaim; Larisa; Selesai; Dalam Proses; Belum ada di branch master; menu Riwayat Klaim Saya pada Profil belum ada.. 11; Notifikasi status klaim & pengingat waktu pengambilan; Larisa; Selesai; Dalam Proses; Belum ada di branch master; pengingat direncanakan hanya saat aplikasi terbuka.. Modul C – Titik Pengambilan & Lokasi (PIC: Dimas). 12; CRUD titik pengambilan; Dimas; Selesai; Selesai; Daftar, form tambah/ubah, dan bottom sheet konfirmasi hapus titik pengambilan (Screen 4, 5, 6).. 13; Peta yang menampilkan listing aktif (OpenStreetMap); Dimas; Selesai; Selesai; Peta memakai FlutterMap (OpenStreetMap); data listing masih dummy (map_listing.dart) dan belum terhubung ke Modul A.. 14; Estimasi jarak & rute ke titik pengambilan; Dimas; Dalam Proses; Dalam Proses; Baru tombol rute berupa stub (SnackBar belum tersedia) pada Countdown dan Detail Listing; screen Rute & Estimasi belum ada.. 15; Countdown batas waktu pengambilan; Dimas; Selesai; Selesai; Berjalan per detik pada countdown_screen.dart, dilengkapi tes unit (countdown_controller_test.dart).. 16; Reminder batas waktu pengambilan; Dimas; Dalam Proses; Dalam Proses; Belum ada kode pengingat; akan terhubung dengan pengingat Modul B.. 17; Penggunaan GPS (lokasi pengguna); Dimas; Dalam Proses; Dalam Proses; Tombol GPS dan penanda lokasi pengguna sudah ada di peta, tetapi masih stub (koordinat tetap, belum ada izin lokasi).. Definisi status. Selesai: dapat didemokan langsung di perangkat, tidak memakai data yang ditulis langsung di tampilan, dan sudah ada di branch master. Dalam Proses: sebagian berjalan, bagian yang belum dijelaskan pada kolom Keterangan. |
| Flow Utama Aplikasi | Flow utama yang sudah dapat dijalankan dari awal sampai akhir: - Pendonor membuat listing donasi: mengisi nama dan jenis makanan, jumlah, batas waktu, mengambil foto melalui kamera, serta memilih titik pengambilan. - Listing tampil pada daftar dan peta, lalu penerima lain mendapat notifikasi listing baru. - Penerima mencari atau memfilter listing, membuka detail, kemudian mengajukan klaim dengan jumlah yang diinginkan. - Jika jumlah klaim melebihi stok, permintaan masuk ke antrean FIFO. - Pendonor menerima atau menolak klaim, dan penerima menerima notifikasi status klaim. - Penerima melihat estimasi jarak dan rute menuju titik pengambilan, sementara countdown dan pengingat batas waktu pengambilan berjalan. - Setelah pengambilan, stok dan status listing diperbarui (tersedia → habis diklaim → kadaluarsa), lalu data masuk ke riwayat dan statistik. |
| Pekerjaan Berikutnya | - Estimasi jarak dan rute menuju titik pengambilan. - Reminder pengambilan dan notifikasi sistem. - Penghubungan ke backend dan dukungan multi-pengguna, termasuk autentikasi). - Fitur konfirmasi pengambilan makanan. - Penanganan kondisi khusus (edge case) dan pengujian pada perangkat fisik. - Penyempurnaan tampilan, refactoring lanjutan, serta penyusunan README dan persiapan demo akhir. - Menghubungkan data Peta dengan listing Modul A dan memicu notifikasi saat listing baru dibuat. - Penanganan izin lokasi dan kondisi GPS mati, serta penyelesaian pembacaan lokasi pengguna. |
| Pembagian Tugas & Kontribusi |  |
| Anggota & Modul; Tanggung jawab; Kontribusi nyata (yang bisa didemokan, file utama); Bukti & progress. Trilen Surya Ningsih 2311522004 Modul A: Donasi Makanan; Listing donasi (CRUD), pencarian dan filter, status otomatis, riwayat dan statistik, notifikasi listing baru, serta kamera.; Beranda (daftar, pencarian, filter), form buat/ubah listing, detail listing, hapus listing, riwayat dan statistik, serta notifikasi dalam aplikasi. Status otomatis dan kamera sudah berjalan sebagian. lib/features/donasi/ (data, logic, presentation, widgets) dan lib/features/notifikasi/; Commit: 1 (715c608) PR di-merge: 1 (#2) Progress: 67% (4 dari 6 fitur Selesai, 2 Dalam Proses). Larisa Alifia 2411523026 Modul B: Permintaan & Klaim; Pengajuan klaim dan jumlah, terima atau tolak, antrean FIFO, riwayat klaim, notifikasi status dan pengingat.; Belum ada kode Modul B di branch master; tab Klaim pada MainShell masih berupa placeholder. lib/features/klaim/ (belum ada di master); Commit: 0 PR di-merge: 0 Progress: 0% (0 dari 5 fitur Selesai di master, 5 Dalam Proses). Dimas Radithya 2311523026 Modul C: Titik Pengambilan & Lokasi; CRUD titik pengambilan, peta listing aktif, estimasi jarak dan rute, countdown dan reminder, serta GPS. Juga fondasi bersama.; Peta utama, pengelolaan titik pengambilan (daftar, tambah/ubah, hapus), dan countdown batas pengambilan. Rute, pengingat, dan GPS masih dalam proses. lib/features/lokasi/ (data, logic, presentation, widgets) Fondasi bersama: tema dan komponen di lib/core/ (theme, MainShell, ChunkyButton) serta aturan UI di docs/ui_rules.md; Commit: 2 (7756f50, e0e3f3c) PR di-merge: 1 (#1) Progress: 50% (3 dari 6 fitur Selesai, 2 Dalam Proses, 1 Belum Dikerjakan). |
| Kendala dan Solusi |  |
| Kendala 1 – Modul A (Trilen) Kendala; RenderFlex overflowed sebesar 12–14 pixel di bawah card listing makanan pada layar Beranda saat dijalankan di perangkat fisik.. Penyebab; Widget Column di _ListingDetails (food_listing_card.dart, baris 167) dibatasi tinggi tetap 112px oleh SizedBox, sementara total tinggi konten (title 2 baris × font 18sp + 2 widget Spacer + progress bar 8px + tombol Klaim) mencapai ±124px. Overflow terjadi karena Spacer tidak bisa mendapat ruang negatif dan melempar FlexFlex overflowed assertion.. Solusi; Tiga perubahan di lib/features/donasi/presentation/widgets/food_listing_card.dart: (1) height: 24/18 → height: 1.15 pada titleStyle untuk mempersingkat line-height; (2) Menghapus SizedBox(height: 2) setelah judul; (3) Menghapus SizedBox(height: 4) sebelum progress bar; (4) Meningkatkan SizedBox(height: 112) menjadi 114 sebagai buffer akhir.. Hasil; Sebelum: "A RenderFlex overflowed by 12 pixels on the bottom" muncul berulang di log setiap kali Beranda ditampilkan. Sesudah: tidak ada overflow assertion, card tampil rapi di semua item listing.. Penyelesaian; Mandiri dengan bantuan dokumentasi Flutter (RenderFlex overflow) dan analisis log runtime perangkat.. Kendala 2 – Modul B (Larisa) Kendala; [Satu kalimat, spesifik]. Penyebab; [Hasil penelusuran, bukan dugaan]. Solusi; [Apa yang dikerjakan, pada file/fungsi apa]. Hasil; [Sebelum gagal, sesudah berhasil, sertakan bukti]. Penyelesaian; [Mandiri / dengan bantuan: sebutkan]. Kendala 3 – Modul C (Dimas) Kendala; Build Android gagal dengan error "Kotlin daemon compilation failed: Could not close incremental caches" pada task :image_picker_android:compileDebugKotlin setiap kali flutter run dijalankan.. Penyebab; Kotlin compiler menggunakan RelocatableFileToPathConverter untuk menyimpan cache kompilasi inkremental dengan path relatif. Namun project berada di drive D:\ sementara Pub Cache (image_picker_android) berada di C:\Users\HP\AppData\Local\Pub\Cache\. Di Windows, path relatif lintas drive tidak mungkin dihitung (IllegalArgumentException: this and base files have different roots), sehingga cache gagal ditutup dan build crash.. Solusi; Menambahkan kotlin.incremental=false pada file android/gradle.properties (baris 8). Ini menonaktifkan kompilasi inkremental Kotlin sehingga compiler tidak mencoba membuat path relatif lintas drive. Build kembali ke full-compile setiap kali (trade-off: +15 detik per build).. Hasil; Sebelum: BUILD FAILED in 41s setiap flutter run. Sesudah: build berhasil dan aplikasi dapat dijalankan di perangkat fisik Vivo V2441. Trade-off: waktu build bertambah ±15 detik karena tidak ada cache inkremental.. Penyelesaian; Mandiri dengan bantuan analisis stack trace error dan referensi Kotlin compiler (GitHub Kotlin issue #KT-55259 tentang cross-drive path pada Windows).. |
| Code Audit & Refactoring |  |
| Hasil audit (temuan nyata pada kode) No; File & baris; Temuan; Status & commit. 1; lokasi/presentation/ pickup_point_form_screen.dart Baris 1–1637; God Widget (1.637 baris): satu file berisi form, logika validasi, widget photo picker, FlutterMap, dan komponen UI minor sekaligus. Dampak: sulit dibaca, sulit diuji unit, setiap perubahan kecil berisiko mempengaruhi bagian lain.; Ditunda (PR2) — dijadwalkan dipecah menjadi widget terpisah. 2; lokasi/presentation/ countdown_screen.dart Baris 13; Flag debug aktif di produksi: const bool kShowCountdownDemoControls = true. Menampilkan chip simulasi yang seharusnya hanya untuk testing. Dampak: pengguna akhir melihat kontrol debug.; Dijadwalkan dinonaktifkan di PR2 (ubah true → false); commit e0e3f3c. 3; donasi/presentation/widgets/ food_listing_card.dart Baris 165–170; Column di SizedBox(height:112) menggunakan dua Spacer() namun total konten ≈124px → RenderFlex overflowed 12px di perangkat fisik. Dampak: overflow assertion berulang di log, garis hitam-kuning di UI.; Di-refactor (sesi ini): height:1.15, hapus spacer mikro, tinggi dinaikkan ke 114. 4; donasi/presentation/ home_screen.dart; Data listing (_listings) hardcoded langsung di State class, bukan diambil dari repository. Dampak: melanggar separation of concerns; jika repository diubah, data di screen tidak ikut berubah.; Ditunda (PR2) — menunggu integrasi repository Modul A. 5; lokasi/presentation/ pickup_point_list_screen.dart; Data titik pengambilan dibaca langsung via context.watch<PickupPointRepository> di level screen tanpa intermediate notifier/ViewModel. Dampak: inkonsistensi arsitektur dengan pola notifier yang dipakai di form screen.; Ditunda (PR2) — akan diseragamkan ke pola notifier. Detail Refactoring Refactoring 1 — Modul A (Trilen) Temuan (no. audit); No. 3 — Column overflow 12px karena SizedBox(height: 112) terlalu kecil untuk menampung semua konten card listing. Perubahan; lib/features/donasi/presentation/widgets/food_listing_card.dart, baris 145–169: (1) height: 24/18 → height: 1.15 pada titleStyle (2) Hapus SizedBox(height: 2) setelah title (3) Hapus SizedBox(height: 4) sebelum progress bar (4) SizedBox(height: 112) → SizedBox(height: 114). Alasan; Menyesuaikan total tinggi konten agar tidak melebihi batas SizedBox; menghilangkan overflow assertion yang muncul berulang di log runtime tanpa mengubah tampilan visual card secara signifikan. Commit; Sebelum: 1afcac7 — Sesudah: commit sesi ini (perubahan flutter run aktif). Sebelum (Before); Sesudah (After). final titleStyle = AppTextStyles.cardTitle.copyWith( fontSize: 18, height: 24 / 18, // line-height 1.333 → 2 baris = 48px ); return SizedBox( height: 112, // terlalu kecil, total konten ≈124px child: Column( children: [ Text(..., maxLines: 2, style: titleStyle), const SizedBox(height: 2), // +2px Row(...), const Spacer(), Row(...), const SizedBox(height: 4), // +4px ClipRRect(...), // progress bar 8px const Spacer(), Row(...), // price + button ≈36px ], ), );; final titleStyle = AppTextStyles.cardTitle.copyWith( fontSize: 18, height: 1.15, // line-height lebih rapat → 2 baris ≈41.4px ); return SizedBox( height: 114, // dinaikkan 2px sebagai buffer akhir child: ClipRect( // safety net visual child: Column( children: [ Text(..., maxLines: 2, style: titleStyle), // SizedBox(height: 2) DIHAPUS Row(...), const Spacer(), Row(...), // SizedBox(height: 4) DIHAPUS ClipRRect(...), const Spacer(), Row(...), ], ), ), );. Refactoring 2 — Modul B (Larisa) Temuan (no. audit); No. 4 — Data listing hardcoded di State class, tidak menggunakan repository. Perubahan (direncanakan PR2); lib/features/donasi/presentation/home_screen.dart: _listings saat ini hardcoded. Akan direfactor menggunakan context.watch<DonationRepository>().getAll() agar mengikuti pola repository yang sudah ada di PickupPointRepository. Alasan; Memisahkan data dari UI agar screen tidak perlu diubah saat sumber data berubah; mengikuti pola repository yang sudah ada dan konsisten dengan arsitektur Modul C. Commit; Sebelum: 1afcac7 — Sesudah: dijadwalkan di PR2. Refactoring 3 — Modul C (Dimas) Temuan (no. audit); No. 2 — Flag kShowCountdownDemoControls = true tertinggal aktif di countdown_screen.dart baris 13, menampilkan chip simulasi kepada pengguna akhir. Perubahan; lib/features/lokasi/presentation/countdown_screen.dart, baris 13: ubah nilai dari true ke false sebelum build release. Juga memisahkan widget _DemoControlChips ke file widget terpisah untuk mengurangi ukuran file dari 1.811 baris. Alasan; Flag produksi yang aktif (= true) menampilkan kontrol debug kepada pengguna akhir; pemisahan widget demo mengurangi ukuran file dan meningkatkan keterbacaan kode. Commit; Sebelum: e0e3f3c — Sesudah: dijadwalkan di PR2. Sebelum (Before); Sesudah (After). // countdown_screen.dart, baris 13 /// Set to `false` for the final production build. const bool kShowCountdownDemoControls = true; // ← masih true di produksi!; // countdown_screen.dart, baris 13 /// Set to `false` for the final production build. const bool kShowCountdownDemoControls = false; // ← dinonaktifkan untuk produksi. |
| Koordinasi Tim | - Pembagian kerja: Pekerjaan dibagi berdasarkan modul (A: Trilen, B: Larisa, C: Dimas) sehingga setiap anggota memiliki area kode yang jelas. - Pengelolaan kode: Menggunakan repositori GitHub dengan branch terpisah per anggota. Perubahan digabungkan ke master melalui pull request. - Komunikasi: Koordinasi harian melalui WhatsApp dan pertemuan langsung untuk membahas progress dan kendala. - Pekerjaan yang saling berkaitan: – Modul A dan B: stok listing berkurang ketika klaim diterima, sehingga tim menyepakati struktur data FoodListing dan Claim lebih dahulu. – Modul A dan C: setiap listing terhubung ke titik pengambilan, sehingga peta dan form listing memakai model PickupPoint yang sama. – Modul B dan C: klaim yang diterima terhubung dengan countdown dan pengingat waktu pengambilan. - Kesepakatan bersama yang sudah diputuskan: aturan UI dan struktur bersama dicatat di docs/ui_rules.md; state management Provider dengan data in-memory tanpa backend. - Contoh koordinasi nyata: [tanggal, masalah yang muncul, keputusan yang diambil, siapa yang mengerjakan]. - Penanganan kendala bersama: Saat terjadi konflik merge atau perubahan model data, anggota yang terdampak berdiskusi lebih dahulu, lalu perubahan digabung secara bertahap dan diuji bersama. |

Bukti Progress

- Tampilan Aplikasi yang Sudah Berjalan

Modul A – Donasi Makanan (Trilen)

| Beranda: daftar listing + pencarian/filter | Form buat / ubah listing | Kamera / pilih sumber foto |
| --- | --- | --- |
| Detail listing & status | Riwayat & statistik | Notifikasi listing baru |

Modul B – Permintaan & Klaim (Larisa)

| [ Tempel screenshot di sini ] Tab Klaim: klaim saya | [ Tempel screenshot di sini ] Form klaim + jumlah | [ Tempel screenshot di sini ] Permintaan masuk (terima/tolak) |
| --- | --- | --- |
| [ Tempel screenshot di sini ] Antrean FIFO (Antrean ke-N) | [ Tempel screenshot di sini ] Detail klaim & status | [ Tempel screenshot di sini ] Riwayat klaim |

Modul C – Titik Pengambilan & Lokasi (Dimas)

| Daftar titik pengambilan | Form tambah titik | Konfirmasi hapus titik |
| --- | --- | --- |
| Peta listing aktif | Countdown batas pengambilan | Form edit titik |

- Bukti Flow Utama Berjalan

Tautan video demo (rekaman layar aplikasi berjalan dari awal sampai akhir): [https://...]

Urutan screenshot flow utama:

| 1. Buat listing | [ Tempel screenshot di sini ] 2. Listing di Beranda & Peta | [ Tempel screenshot di sini ] 3. Ajukan klaim |
| --- | --- | --- |
| [ Tempel screenshot di sini ] 4. Status / antrean klaim | [ Tempel screenshot di sini ] 5. Terima / tolak | 6. Countdown pengambilan |

- Struktur Kode

- Hasil Audit Kode

[ Tempel screenshot di sini ] Hasil audit (flutter analyze / catatan temuan)

- Bukti Kontribusi Tim

| GitHub: commit & contributor per anggota | GitHub: pull request yang di-merge | Bukti koordinasi (rapat) |
| --- | --- | --- |

- Link Repo

https://github.com/BagiRasa-Unand/frontend